PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Khái quát dự án.

1.1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Phú Long, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.

1.2.Tên gói thầu: Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT.

1.3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện Bảo Thắng+ ứng vốn Quỹ phát triển đất của tỉnh, hoàn trả bằng ngân sách huyện.

1.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Nội dung gói thầu:

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Phú Long diện tích 35,4ha với các nội dung chính như sau:

- San gạt mặt bằng: San nền các mặt bằng theo quy hoạch trong phạm vi đầu tư xây dựng với diện tích san gạt khoảng 23,9 ha bao gồm các mặt bằng: Mặt bằng đất liền kề LK1 ÷ LK28, LK37÷ LK79; mặt bằng dịch vụ DV1; mặt bằng đất chợ (CH); mặt bằng đất hành chính (HC); mặt bằng đất giáo dục (GD1), (GD2), (GD3); mặt bằng văn hóa thể thao (VH2, VH3, TDTT); mặt bằng bãi đỗ xe (BĐX1, BĐX2); mặt bằng quảng trường, cây xanh và cảnh quan đô thị (QT, CXĐT8÷CXĐT15, ĐCQ4÷ĐCQ8).

- Xây dựng các tuyến đường giao thông: Xây dựng các tuyến đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt với 13 tuyến đường có tổng chiều dài khoảng L=6,67km. Quy mô mặt cắt đường có Bn=(13,5-22,0)m; Bm=(5,5-12)m; Bvh=2x(4-5)m.

- Đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt..

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

II. Phạm vi công việc:

Nhằm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng thực hiện công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đáp ứng được tiến độ gói thầu.

1. Nhiệm vụ khảo sát

a) Mục đích khảo sát xây dựng: Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các yếu tố điều kiện địa hình, địa vật, địa chất tại khu vực lập dự án để đưa ra phương án thiết kế cho phù hợp

b) Phạm vi khảo sát xây dựng: Trong phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt. Diện tích nghiên cứu khoảng 35,4ha

c) Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng:

- Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000;

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 96 TCN 43-90;

- Quy trình khoan thăm dò địa chất 22 TCN 259-2000;

- Quy trình khảo sát và tính toán thủy văn 22 TCN 220 - 1995;

- Các tiêu chuẩn quy định hiện hành khác.

d) Khối lượng và nội dung nhiệm vụ các loại công tác khảo sát xây dựng: Chi tiết tại Bảng số 01.

2. Nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

a) Các căn cứ để lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư của Bộ Xây dựng: số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; số 11/2021/TTBXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng;

- Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Thắng về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn huyện Bảo Thắng;

b) Mục tiêu xây dựng công trình: Tạo quỹ đất hình thành khu dân cư với đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần ổn định đời sống nhân dân, tạo đà cho phát triển kinh tế.

d) Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình:

Giải pháp thiết kế của dự án phải đảm bảo tuân thủ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Các yêu cầu về quy mô và thời gian sử dụng công trình, công năng sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình:

- Quy mô công trình và các giải pháp thiết kế phải phù hợp so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

- Các yêu cầu kỹ thuật của công trình phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

3. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

- Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi: thuyết minh, tính toán, bản vẽ, tổng mức đầu tư dự án.

- Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn thực hiện chủ trì công tác khảo sát địa hình, địa chất, chủ nhiệm lập dự án và các bộ môn.

- Chỉ định cá nhân thuộc đơn vị mình hoặc thuê tổ chức cá nhân khác có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ hồ sơ thiết kế.

- Trình chủ đầu tư đầy đủ hồ sơ để thực hiện công tác thẩm định dự án theo quy định của Luật xây dựng. Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa hồ sơ và giải trình với Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định.

- Giám sát tác giả theo quy định.

- Và các yêu cầu khác theo nhiệm vụ thiết kế và nhiệm vụ khảo sát đã được Chủ đầu tư phê duyệt

4. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng được ký.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Về công tác báo cáo:

Lập kế hoạch về thời gian thực hiện và nộp báo cáo theo định kỳ.

2. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi hợp đồng được ký.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhân sự theo yêu cầu mục 2 Chương III E-HSMT.

V. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Cung cấp những tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn.

- Chỉ định cán bộ có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu trong suốt quá trình thời gian nhà thầu thực hiện gói thầu.

- Tổ chức lưu trữ các hồ sơ có liên quan.

Bảng số 01: Khối lượng mời thầu phần khảo sát

- Khảo sát địa hình:

| STT | Nội dung khảo sát | Cấp địa hình | Khối lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn | III | 60,00 | 100m |
| 2 | Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến trên cạn | III | 144,00 | 100m |
| 3 | Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không, đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV | III | 18,00 | 100m |

- Khảo sát địa chất:

* Khoan bằng thủ công tại các vị trí cống lớn, kè và một số vị trí trên tuyến:

| TT | LK | Cos TN | Cos TK | Chênh Cos | Chiều sâu | Đất cấp 1-3 | Đất cấp 4-5 | TN SPT |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Đất cấp:1-3 | Đất cấp:4-5 |  |
| 1 | LK1 | 68.9 | 75 | -6.1 | 5 | 5 |  | 2 |  | Ruộng nước |
| 2 | LK2 | 67.8 | 78 | -10.2 | 5 | 5 |  | 2 |  | Ruộng nước |
| 3 | LK3 | 70 | 78 | -8 | 5 | 5 |  | 2 |  | Ruộng nước |
| 4 | LK4 | 66 | 75 | -9 | 5 | 5 |  | 2 |  | Ruộng nước |
| 5 | LK5 | 72 | 78 | -6 | 5 | 5 |  | 2 |  |  |
| 6 | LK6 | 73 | 78.5 | -5.5 | 5 | 5 |  | 2 |  | Ruộng nước |
| 7 | LK7 | 70 | 74 | -4 | 5 | 5 |  | 2 |  | Ruộng nước |
| 8 | LK8 | 71.5 | 75 | -3.5 | 5 | 5 |  | 2 |  | Ruộng nước |
| 9 | LK9 | 69.7 | 77.5 | -7.8 | 5 | 5 |  | 2 |  | Ruộng nước |
| 10 | LK10 | 72 | 74 | -2 | 5 | 5 |  | 2 |  |  |
| 11 | LK11 | 71 | 74.5 | -3.5 | 5 | 5 |  | 2 |  |  |
| 12 | LK12 | 71.5 | 75.94 | -4.44 | 5 | 5 |  | 2 |  |  |
| 13 | LK13 | 67.7 | 74.78 | -7.08 | 5 | 5 |  | 2 |  | Ruộng nước |
| 14 | LK14 | 83 | 75.5 | 7.5 | 8 | 8 |  | 3 |  |  |
| 15 | LK15 | 97.8 | 86 | 11.8 | 11.8 | 9.8 | 2 | 3 |  |  |
| 16 | LK16 | 105.7 | 88 | 17.7 | 17.7 | 15.7 | 2 | 5 |  |  |
| 17 | LK17 | 100 | 92 | 8 | 8 | 8 |  | 3 |  |  |
| 18 | LK18 | 90 | 77 | 13 | 13 | 13 |  | 4 |  |  |
| 19 | LK19 | 95 | 80 | 15 | 15 | 13 | 2 | 5 |  |  |
|  | Cộng |  |  |  | 138.5 | 132.5 | 6 | 49 | 0 |  |

* Đào khảo sát mỏ đất đắp

| TT | Mỏ đất đắp | Chiều dài chiều rộng | Chiều sâu | Đất cấp 1-3 | Khối lượng đất cấp 4-5 | Mẫu đất CBR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HĐ1 | 1.6x1.2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | HĐ2 | 1.2x1.2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | HĐ3 | 1.6x1.3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | HĐ4 | 1.2x1.3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | HĐ5 | 1.6x1.4 | 3 | 3 |  | 1 |
| 6 | HĐ6 | 1.2x1.4 | 3 | 3 |  | 1 |
| 7 | Cộng |  | 18 | 18 | 0 | 6 |