CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO HẠNH PHÚC

…………0O0……….

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

(theo quy trình số 02)

(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và thiết bị

Dự án:Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh;

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa

| # TỪ NGỮ VIẾT TẮT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Luật đấu thầu |  | Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 |
| Nghị định 63/CP |  | Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu |
| KHLCNT |  | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng |
| E-HSMT |  | Hồ sơ mời thầu qua mạng |
| E-HSDT |  | Hồ sơ dự thầu qua mạng |
| Chủ đầu tư |  | Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên |
| Dự án |  | Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên |

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và thiết bị

Dự án:Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh;

Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa

Bên mời thầu : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa

Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống)

| E-HSDT của nhà thầu: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung đánh giá trong E-HSMT | Kết quả đánh giá |  | Nhận xét của chuyên gia |
|  |  | Đạt | Không đạt |  |
| 1 | Bảo đảm dự thầu (1) | x | - | - |
| 2 | Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh (2) | x | - | - |
| 3 | Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) (3) | x |  |  |
| 4 | Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu (2) | x | - |  |
| 4.1 | Hạch toán tài chính độc lập (2) | x | - | - |
| 4.2 | Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật (2) | x | - | - |
| 4.3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu (2) | x |  |  |
| 4.4 | Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu (2) | x | - | - |
| 4.5 | Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp (4) | x |  |  |
| Kết luận |  | ĐẠT |  |  |

Người đánh giá

Tổ trưởng

Hồ Văn Thống

Ghi chú:

- Tổ chuyên gia đánh giá theo bản scan thư bảo lãnh.

- Hệ thống tự động đánh giá.

- Tổ chuyên gia đánh giá theo bản scan thỏa thuận liên danh.

- Chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu ≤ 5 tỷ đồng. Hệ thống tự động đánh giá.

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại cột "nhận xét của tổ chuyên gia".

Mẫu số 2A (Webform trên Hệ thống)

| ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-HSDT của nhà thầu: Liên danh công ty cổ phần đầu tư Hạ Tầng Mới - công ty TNHH xây dựng Đắc Hòa(4401001047 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI,4400827031 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT (1) |  |  | Thông tin trong E-HSDT (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kết quả đánh giá (3) |  | Nhận xét của chuyên gia |
| STT | Mô tả | Yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |  |
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành. | Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III.( Mục 2.1 Chương III tại HSMT đang yêu cầu tham chiếu tới Mẫu số 03 Chương IV được số hóa dưới dang Webform trên Hệ Thống) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2021 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. | Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | THÔNG TIN TỪ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Năm |  |  |  | Giá trị tài sản ròng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 4.642.881.958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 4.247.775.467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 3.364.456.551,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 5.315.803.405,3333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | THÔNG TIN TỪ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Năm |  |  |  | Giá trị tài sản ròng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 1.585.481.760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 1.638.630.560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 1.597.195.306,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 23.404.713.388,6667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 5.630.000.000 VND, trong vòng 3 năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. | Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng: 5.315.803.405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng: 23.404.713.388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 1.120.000.000. | Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | Nguồn tài chính |  |  |  |  |  |  |  | Số tiền (VND) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cam kết tín dụng số 01/2022/CV-PGDSC của ngân hàng Sacombank PGD Sông Cầu ngày 16/09/2022 |  |  |  |  |  |  |  | 1.120.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): (11) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (8) Công trình tương tự được hiểu như sau: -Là công trình Dân dụng, cấp III (hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng), có kết cấu khung bê tông cốt thép và có giá trị hợp đồng cộng phụ lục hợp đồng (nếu có) tối thiểu 3.000.000.000VND (hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 3.000.000.000VND thì được đánh giá là một hợp đồng xây lắp tương tự). Số lượng hợp đồng bằng 3 hoặc khác 3, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3.000.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 9.000.000.000 VND. Phân cấp công trình: Công trình dân dụng. Cấp công trình: Cấp III. | Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | STT | Tên và số hợp đồng |  |  |  | Ngày ký hợp đồng |  | Giá hợp đồng |  |  | Ngày hoàn thành |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 85/2018/HĐ-XL. Trường mầm non sao vàng, phường Phú Đông TP Tuy Hòa |  |  |  | 03/08/2018 |  | 1.940.992.000 |  |  | 26/04/2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 09/2020-HĐTC-XD. Doanh trại ban chỉ huy quân sự TP Tuy Hòa |  |  |  | 23/09/2020 |  | 824.040.000 |  |  | 29/12/2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 20/2020-HĐ-XD. Toàn bộ công trình + cung cấp, lắp đặt thiết bị |  |  |  | 26/03/2020 |  | 5.980.513.000 |  |  | 19/05/2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 01/2021/HĐTC-XD. thao trường huán luyện cụm phường, xã TP Tuy Hòa |  |  |  | 03/12/2021 |  | 1.534.479.000 |  |  | 03/05/2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STT | Tên và số hợp đồng | Hạng mục tương tự |  |  |  | Giá trị tương ứng trong HĐ |  |  | Giá trị thực hiện |  | Loại công trình | Cấp công trình |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 85/2018/HĐ-XL. Trường mầm non sao vàng, phường Phú Đông TP Tuy Hòa | Công trình dân dụng, cấp III, Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực |  |  |  | 1.940.992.000 |  |  | 1.940.992.000 |  | Công trình dân dụng | Cấp III |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 09/2020-HĐTC-XD. Doanh trại ban chỉ huy quân sự TP Tuy Hòa | Công trình dân dụng, cấp III, Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực |  |  |  | 824.040.000 |  |  | 824.040.000 |  | Công trình dân dụng | Cấp III |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 20/2020-HĐ-XD. Toàn bộ công trình + cung cấp, lắp đặt thiết bị | Công trình dân dụng, cấp III, Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực |  |  |  | 5.980.513.000 |  |  | 5.980.513.000 |  | Công trình dân dụng | Cấp III |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 01/2021/HĐTC-XD. thao trường huán luyện cụm phường, xã TP Tuy Hòa | Công trình dân dụng, cấp III, Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực |  |  |  | 1.534.479.000 |  |  | 1.534.479.000 |  | Công trình dân dụng | Cấp III |  |  |  |
|  |  |  | Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STT | Tên và số hợp đồng |  |  |  | Ngày ký hợp đồng |  | Giá hợp đồng |  |  | Ngày hoàn thành |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 13/2021/HĐ-XD. Hợp đồng thi công xây dựng công trình |  |  |  | 11/03/2021 |  | 2.580.736.000 |  |  | 08/08/2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 05/2021-HĐ-XD. Hợp đồng thi công xây dựng |  |  |  | 18/01/2021 |  | 3.271.338.000 |  |  | 21/09/2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 11/2020/HĐ-XD. Xây lắp toàn bộ |  |  |  | 18/09/2020 |  | 2.906.203.158 |  |  | 07/05/2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STT | Tên và số hợp đồng | Hạng mục tương tự |  |  |  | Giá trị tương ứng trong HĐ |  |  | Giá trị thực hiện |  | Loại công trình | Cấp công trình |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 13/2021/HĐ-XD. Hợp đồng thi công xây dựng công trình | Công trình dân dụng, cấp III, Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực |  |  |  | 2.580.736.000 |  |  | 2.580.736.000 |  | Công trình dân dụng | Cấp III |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 05/2021-HĐ-XD. Hợp đồng thi công xây dựng | Công trình dân dụng, cấp III, Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực |  |  |  | 3.271.338.000 |  |  | 3.271.338.000 |  | Công trình dân dụng | Cấp III |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 11/2020/HĐ-XD. Xây lắp toàn bộ | Công trình dân dụng, cấp III, Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực |  |  |  | 2.906.203.158 |  |  | 2.906.203.158 |  | Công trình dân dụng | Cấp III |  |  |  |
| Kết luận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐẠT |  |  |

Người đánh giá

Tổ trưởng

Hồ Văn Thống

Mẫu số 2B (Webform trên Hệ thống)

| ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-HSDT của nhà thầu: Liên danh công ty cổ phần đầu tư Hạ Tầng Mới - công ty TNHH xây dựng Đắc Hòa(4401001047 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI,4400827031 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | E-HSMT (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thông tin tóm tắt trong E-HSDT (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kết quả đánh giá (3) |  |  |  |  |  |  | Nhận xét của chuyên gia (4) |  |  |  |
|  | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn |  | Tổng số năm kinh nghiệm |  |  | Kinh nghiệm trong công việc tương tự |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đạt |  |  |  | Không đạt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chỉ huy trưởng | 1 | - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (Tối thiểu 02 năm tính từ ngày tốt nghiệp Đại học) thuộc một trong các chuyên ngành: Dân dụng- Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công công trình: Dân dụng tối thiểu hạng III (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) Hoặc Tính đến trước thời điểm đóng thầu đã làm chỉ huy trưởng hoặc kỹ thuật trực tiếp thi công xây dựng hoàn thành ít nhất 01 công trình Dân dụng, cấp III (hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng)Kèm các tài liệu sau để chứng minh (tài liệu được chứng thực):+ Văn bằng chứng chỉ+ Hợp đồng xây dựng;+ Quyết định phê duyệt thiết kế/Quyết định phê duyệt BCKTKT; hoặc các tài liệu phù hợp khác.+ Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc các tài liệu phù hợp khác. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Tên nhân sự |  |  |  |  | Ngày tháng năm sinh |  |  |  | Trình độ chuyên môn |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Hữu Thảo Nguyên |  |  |  |  | 03/11/1984 |  |  |  | kỹ sư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công | 1 | - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (Tối thiểu 02 năm tính từ ngày tốt nghiệp Đại học) thuộc một trong các chuyên ngành: Dân dụng- Tính đến trước thời điểm đóng thầu đã làm chỉ huy trưởng hoặc kỹ thuật trực tiếp thi công xây dựng hoàn thành ít nhất 01 công trình Dân dụng, cấp III (hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng)Kèm các tài liệu sau để chứng minh (tài liệu được chứng thực):+ Văn bằng+ Hợp đồng xây dựng;+ Quyết định phê duyệt thiết kế/Quyết định phê duyệt BCKTKT; hoặc các tài liệu phù hợp khác.+ Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư, hoặc các tài liệu phù hợp khác. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Tên nhân sự |  |  |  |  | Ngày tháng năm sinh |  |  |  | Trình độ chuyên môn |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Sau khi nhà thầu đã bổ sung |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Đại Dũng Huy |  |  |  |  | 12/12/1984 |  |  |  | Kỹ sư xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần điện | 1 | - Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên (Tối thiểu 02 năm tính từ ngày tốt nghiệp Đại học) thuộc các ngành: Điện- Tính đến trước thời điểm đóng thầu đã phụ trách kỹ thuật phần điện hoàn thành ít nhất 01 công trình Dân dụng, cấp III (hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng)Kèm các tài liệu sau để chứng minh (tài liệu được chứng thực):+ Văn bằng+ Hợp đồng xây dựng;+ Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư, hoặc các tài liệu phù hợp khác. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Tên nhân sự |  |  |  |  | Ngày tháng năm sinh |  |  |  | Trình độ chuyên môn |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Thị Khánh Thùy |  |  |  |  | 20/08/1983 |  |  |  | Kỹ sư điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cán bộphụ tráchAn toàn lao động | 1 | - Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành xây dựng hoặc Bảo hộ lao động (Tối thiểu 02 năm tính từ ngày tốt nghiệp Đại học)- Có chứng chỉ hoặc chứng nhận An toàn lao động còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu (trừ trường hợp có bằng ngành Bảo hộ lao động);Kèm các tài liệu sau để chứng minh (tài liệu được chứng thực):+ Văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Tên nhân sự |  |  |  |  | Ngày tháng năm sinh |  |  |  | Trình độ chuyên môn |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phạm Minh Vương |  |  |  |  | 04/03/1976 |  |  |  | Kỹ sư cầu đường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kết luận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐẠT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Người đánh giá

Tổ trưởng

Hồ Văn Thống

| b) Đánh giá về thiết bị thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | E-HSMT(1) |  | Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kết quả đánh giá(3) |  | Nhận xét của chuyên gia(4) |
|  | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |  |
| 1 | Loại thiết bị: Máy đào Đặc điểm thiết bị: Dung tích gàu ≥ 0,4m3 và <0,7m3; kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác sử dụng còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu | 1 | STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |  |  |  | Nguồn thiết bị | Số lượng |  | X |  |  |
|  |  |  |  | Loại thiết bị |  |  | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) |  |  | Công suất |  | Năm sản xuất |  | Tính năng |  |  |  |  | Xuất xứ |  | Địa điểm hiện tại của thiết bị |  |  |  | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Máy đào |  |  | HYUNDAI HX80 | HX80 |  |  | 95/2000 |  | 1992 |  | Đào đất |  |  |  |  | Hàn Quốc |  | Thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên |  |  |  | Sẵn sàng phục vụ thi công |  | Đi thuê | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Trường hợp các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STT | Loại thiết bị |  |  | Tên chủ sở hữu |  |  | Địa chỉ chủ sở hữu |  |  |  |  |  |  | Số điện thoại |  | Tên và chức danh |  | Số fax |  |  | Thông tin chi tiết về thỏa thuận/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Máy đào |  |  | Công ty TNHH XD và TM Tuấn Tú |  |  | Thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên |  |  |  |  |  |  | 02572220444 |  | Đặng Đồng Hoan/ Giám đốc |  | 02572220444 |  |  | Đồng ý cho thuê thiết bị nếu bên thuê trúng thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Loại thiết bị: Ô tô tải tự đổ Đặc điểm thiết bị: Trọng tải hàng hóa ≥ 5T, kèm theoGiấy đăng ký xe ô tô và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu | 2 | STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |  |  |  | Nguồn thiết bị | Số lượng |  | X |  |  |
|  |  |  |  | Loại thiết bị |  |  | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) |  |  | Công suất |  | Năm sản xuất |  | Tính năng |  |  |  |  | Xuất xứ |  | Địa điểm hiện tại của thiết bị |  |  |  | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Ô tô tải tự đổ 1 |  |  | DongFeng | lz3260m |  |  | 188/2300 |  | 2008 |  | Chở vật liệu |  |  |  |  | Trung quốc |  | Thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên |  |  |  | Sẵn sàng phục vụ thi công |  | Đi thuê | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Ô tô tải tự đổ 2 |  |  | THACO | FD600 |  |  | 90/2800 |  | 2009 |  | Chở vật liệu |  |  |  |  | Việt Nam |  | Thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, Tp Tuy Hòa, Phú Yên |  |  |  | Sẵn sàng phục vụ thi công |  | Đi thuê | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Trường hợp các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STT | Loại thiết bị |  |  | Tên chủ sở hữu |  |  | Địa chỉ chủ sở hữu |  |  |  |  |  |  | Số điện thoại |  | Tên và chức danh |  | Số fax |  |  | Thông tin chi tiết về thỏa thuận/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Ô tô tải tự đổ 1 |  |  | Công ty TNHH XD và TM Tuấn Tú |  |  | Thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên |  |  |  |  |  |  | 02572220444 |  | Đặng Đồng Hoan/ Giám đốc |  | 02572220444 |  |  | Đồng ý cho thuê thiết bị nếu bên thuê trúng thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Ô tô tải tự đổ 2 |  |  | Công ty TNHH XD và TM Tuấn Tú |  |  | Thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, Tp Tuy Hòa, Phú Yên |  |  |  |  |  |  | 02572220444 |  | Đặng Đồng Hoan/Giám đốc |  | 02572220444 |  |  | Đồng ý cho thuê thiết bị nếu bên thuê trúng thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Loại thiết bị: Máy Trộn bê tông Đặc điểm thiết bị: Dung tích ≥ 250lít | 3 | STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |  |  |  | Nguồn thiết bị | Số lượng |  | X |  |  |
|  |  |  |  | Loại thiết bị |  |  | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) |  |  | Công suất |  | Năm sản xuất |  | Tính năng |  |  |  |  | Xuất xứ |  | Địa điểm hiện tại của thiết bị |  |  |  | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Máy trộn bê tông |  |  | Việt Nam | 2016-2019 |  |  | >=250 lít |  | 2016 |  | Trộn bê tông |  |  |  |  | Việt Nam |  | 361-363 Trường chinh, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên |  |  |  | Sẵn sàng phục vụ thi công |  | Sở hữu của nhà thầu | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Loại thiết bị: Máy đầm bê tông Đặc điểm thiết bị: . | 3 | STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |  |  |  | Nguồn thiết bị | Số lượng |  | X |  |  |
|  |  |  |  | Loại thiết bị |  |  | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) |  |  | Công suất |  | Năm sản xuất |  | Tính năng |  |  |  |  | Xuất xứ |  | Địa điểm hiện tại của thiết bị |  |  |  | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Máy đầm bàn |  |  | SaKai | PC70 |  |  | 100W |  | 2016 |  | Đầm bê tông |  |  |  |  | Việt Nam |  | 361-363 Trường Chinh, Phường 7, TP Tuy Hòa |  |  |  | Sẵn sang phục vụ thi công khi trúng thầu |  | Sở hữu của nhà thầu | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Máy đầm dùi |  |  | Mikasa | MGX-32 |  |  | 100W |  | 2016 |  | Đầm bê tông |  |  |  |  | Việt Nam |  | 361-363 Trường Chinh, Phường 7, TP Tuy Hòa |  |  |  | Sẵn sàng huy động thiết bị khi trúng thầu. |  | Sở hữu của nhà thầu | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Loại thiết bị: Máy đầm cóc Đặc điểm thiết bị: . | 2 | STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |  |  |  | Nguồn thiết bị | Số lượng |  | X |  |  |
|  |  |  |  | Loại thiết bị |  |  | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) |  |  | Công suất |  | Năm sản xuất |  | Tính năng |  |  |  |  | Xuất xứ |  | Địa điểm hiện tại của thiết bị |  |  |  | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Máy đầm cóc |  |  | Trung quốc | 2019 |  |  | 5.5HP |  | 2019 |  | Đầm đất |  |  |  |  | Trung quốc |  | 361-363 Trường chinh, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên |  |  |  | Sẵn sàng phục vụ thi công |  | Sở hữu của nhà thầu | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Loại thiết bị: Máy cắt gạch đá Đặc điểm thiết bị: . | 2 | STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |  |  |  | Nguồn thiết bị | Số lượng |  | X |  |  |
|  |  |  |  | Loại thiết bị |  |  | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) |  |  | Công suất |  | Năm sản xuất |  | Tính năng |  |  |  |  | Xuất xứ |  | Địa điểm hiện tại của thiết bị |  |  |  | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Máy cắt gạch đá |  |  | Bosch | 2018 |  |  | 1400W |  | 2018 |  | Cắt gạch đá |  |  |  |  | Trung Quốc |  | 361-363 Trường Chinh, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên |  |  |  | Sẵng sàng phục vụ thi công |  | Sở hữu của nhà thầu | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Loại thiết bị: Máy thủy bình Đặc điểm thiết bị: . | 1 | STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |  |  |  | Nguồn thiết bị | Số lượng |  | X |  |  |
|  |  |  |  | Loại thiết bị |  |  | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) |  |  | Công suất |  | Năm sản xuất |  | Tính năng |  |  |  |  | Xuất xứ |  | Địa điểm hiện tại của thiết bị |  |  |  | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Máy thủy bình |  |  | Nhật Bản | 2018 |  |  | 24X |  | 2018 |  | Đo cao độ |  |  |  |  | Nhật Bản |  | 361-363 Trường chinh, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên |  |  |  | Sẵn sàng phục vụ thi công |  | Sở hữu của nhà thầu | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Loại thiết bị: Máy kinh vĩ hoặc Toàn đạc Đặc điểm thiết bị: . | 1 | STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |  |  |  | Nguồn thiết bị | Số lượng |  | X |  |  |
|  |  |  |  | Loại thiết bị |  |  | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) |  |  | Công suất |  | Năm sản xuất |  | Tính năng |  |  |  |  | Xuất xứ |  | Địa điểm hiện tại của thiết bị |  |  |  | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Máy Kinh Vĩ |  |  | NIKON | NE 100 |  |  | 30X |  | 2019 |  | Đo đạt |  |  |  |  | Nhật |  | Km 38 QL 25, Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên |  |  |  | Sẵng sàng phục vụ thi công |  | Sở hữu của nhà thầu | 1 |  |  |  |  |
| Kết luận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐẠT |  |  |

Người đánh giá

Tổ trưởng

Hồ Văn Thống

Mẫu số 3B(Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)

E-HSDT của nhà thầu: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA

| Stt | Nội dung đánh giá(1) | Kết quả đánh giá (2) |  |  | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |  |  |
| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cốt thép, cát, đá dăm các loại) | Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp riêng cho gói thầu này với nhà cung cấp, đáp ứng yêu cầu phù hợp với kê khai nguồn gốc vật tư, vật liệu. Riêng đối với vật liệu: Cát, đá dăm các loại. Yêu cầu Nhà cung cấp phải có giấy phép được cấp phép khai thác còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu (đính kèm theo E-HSDT). Thực hiện nghiêm chỉnh theo Văn bản số 408/SXD-QLCL&VLXD ngày 11/03/2022 của Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên; | X |  |  |  |  |
|  | Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng nguyên tắc chung chung không cụ thể cho riêng gói thầu này hoặc đối với vật liệu: Cát, đá dăm các loại. Nhà cung cấp không có hoặc không đính kèm giấy phép được cấp phép khai thác còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu; |  |  |  |  |  |
| 2. Giải pháp kỹ thuật. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. (bản vẽ tổng mặt bằng) | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, có bản vẽ tổng mặt bằng. |  |  |  |  |  |
|  | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại, có bản vẽ tổng mặt bằng. |  | X |  |  |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Không có bản vẽ tổng mặt bằng. |  |  |  |  |  |
| 2.2. Giải pháp thi công đào, đắp đất móng công trình và bê tông lót | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. | X |  |  |  |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. |  |  |  |  |  |
| 2.3. Giải pháp thi công công tác kết cấu bê tông, cốt thép, ván khuôn cho từng hạng mục công việc | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. | X |  |  |  |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. |  |  |  |  |  |
| 2.4. Giải pháp thi công công tác xây gạch, xây đá | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. | X |  |  |  |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. |  |  |  |  |  |
| 2.5 Giải pháp thi công công tác phần mái | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. | X |  |  |  |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. |  |  |  |  |  |
| 2.6. Giải pháp thi công công tác hoàn thiện | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. | X |  |  |  |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. |  |  |  |  |  |
| 2.7. Giải pháp thi công công tác lắp đặt hệ thống điện, nước | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. | X |  |  |  |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. |  |  |  |  |  |
| 3. Bố trí nhân sự và biện pháp quản lý tài liệu |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người | Có sơ đồ, thuyết minh, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật | X |  |  |  |  |
|  | Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thuyết minh thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt |  |  |  |  |  |
| 3.2.Quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu thi công, nghiệm thu, quyết toán | Có thuyết minh cách quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, quyết toán đầy đủ, rõ ràng và hợp lý |  |  |  |  |  |
|  | Không nêu hoặc nêu không đầy đủ |  |  |  |  |  |
| 4. Tiến độ thi công |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 150 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 150 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | X |  |  |  |  |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 150 ngày. |  |  |  |  |  |
| 4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | X |  |  |  |  |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| 5. Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | X |  |  |  |  |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  |  |  |  |  |
| 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | X |  |  |  |  |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. |  |  |  |  |  |
| 6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | X |  |  |  |  |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |  |  |
| 6.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | X |  |  |  |  |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |  |  |
| 6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | X |  |  |  |  |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |  |  |
| 7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | X |  |  |  |  |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. |  |  |  |  |  |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2019, 2020, 2021) trở lại đây | ### Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | X |  |  |  |  |
|  | ### Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. |  |  |  |  |  |
|  | ### Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. |  |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN (3) |  | ĐẠT |  |  |  |  |

Người đánh giá

Tổ trưởng

Hồ Văn Thống

Ghi chú:

(1) Theo quy định trong E-HSMT.

(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia.

(3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong E-HSMT.

| CÔNG TY TNHH TV&XD THỐNG PHÁT ___________________________ Số:69/BCCT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuy Hòa, ngày23 tháng09năm 2022 |
| --- | --- |

# BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và thiết bị

Dự án:Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa

## I. THÔNG TIN CƠ BẢN

### 1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa

- Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa

- Tên dự án: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và thiết bị;

- Số KHLCNT: 20220843688- 00thời điểm đăng tải 15/08/2022 15:53

- Số E-TBMT:20220929772 - 00thời điểm đăng tải 13/09/2022 11:58;

- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.

+ Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 03/08/2022 của UBND huyện Tây HòaV/v Phê duyệtkế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh;

+ Quyết định số 168/QĐ-BQL ngày 12/09/2022của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây HòaV/v phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và thiết bị; Dự án: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh;

2. Tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số 69/HĐ-TV ngày 26/08/2022được ký kết giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa và Công ty TNHH TV & XD Thống Phát “V/v Tư vấn lập HSMT& đánh giá HSDTGói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và thiết bị; Dự án: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh;

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH TV & XD Thống Phát thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-CTY ngày 26/08/2022để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và thiết bị; Dự án: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

| Stt | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Văn Thống | Tổ trưởng | Chịu trách nhiệm chính Lập E-HSMT và ĐG E-HSDT |
| 2 | Nguyễn Bá Thi | Thành viên | Cùng tham gia lập E-HSMT (phần Khối lượng) |

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Làm việc theo nhóm. Khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì quyết định theo ý kiến của tổ trưởng và bảo lưu ý kiến khác biệt trong báo cáo đánh giá.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Kết quả mở thầu

a) Kết quả mở thầu được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây(sắp xếp theo thứ tự giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) từ thấp đến cao):

Bảng số 2

| Stt | Tên nhà thầu | Giá gói thầu | Giá dự thầu | Giá trị giảm giá(%) (nếu có) | Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) | Xếp hạng nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA | 3.747.779.298 | 3.742.979.293,08 | - | 3.742.979.293,08 | 01 |

### 2. Kết quả đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây(tổng hợp trên cơ sở Mẫu số 1, 2, 3):

Bảng số 3

| Tên nhà thầu | Tính hợp lệ | Năng lực, kinh nghiệm | Kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT |

b)Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu:

Ngày 21/09/2022 Tư vấn đấu thầu đã gửi công văn số 69/CV-CTY ngày 21 tháng 09 năm 2022 V/v đề nghị Bên mời thầuyêu cầu nhà thầu: Liên danh công ty cổ phần đầu tư Hạ Tầng Mới - công ty TNHH xây dựng Đắc Hòabổ sung, làm rõ E-HSDT của Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và thiết bị; Dự án: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh;

Ngày 21/09/2022 Bên mời thầu đã có công văn số 105/CV-BQL ngày21/09/2022(đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung nội dung sau:

1. Về Bão lãnh dự thầu:

Trong E-HSDT nhà thầu có nộp bản scan thư bảo lãnh dự thầu số MD25949740 ngày phát hành 16/09/2022. Tuy nhiên không rõ chức vụ của người ký bão lãnh (Huỳnh Tấn Thu). Đề nghị nhà thầu làm việc phía ngân hàng để làm rõ, bổ sung chứng minh tư cách hợp lệ của người ký bão lãnh dự thầu.

# 2. Về Nhân sự chủ chốt dự kiến huy động cho gói thầu: Trong E-HSDT của nhà thầu đã nộp có kê khai: Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Đại Dũng Huy (Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công); Tuy nhiên thiếu thông tin và tài liệu chứng minh kinh nghiệm theo E-HSMT;

Ngày 22/09/2022nhà thầu có tài liệu làm rõ theo yêu cầu của Bên mời thầu và nộp lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Bên mời thầu đã tiếp nhận và chuyển cho tổ tư vấn. Qua xem xét đánh giá tổ tư vấn chấp nhận các tài liệu trên nhằm bổ sung, làm rõ các nội dung của E-HSDT.

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 4 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 4

| Stt | Tên nhà thầu | Kết quả mở thầu (giá sau giảm giá) | Xếp hạng | Đánh giá E-HSDT |  |  | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tư cách hợp lệ | Năng lực, kinh nghiệm | Kỹ thuật |  |
| 1 | LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA | 3.742.979.293,08 | 01 | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT |

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét (nếu có): Không có

## III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Tên nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỚI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC HÒA;

- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU (Không có)

Báo cáo này được lập bởi  các thành viên có tên sau :

Thành viên tổ chuyên gia 					Tổ trưởng

Nguyễn Bá Thi					Hồ Văn Thống

Cty TNHH TV&XD Thống Phát

Giám đốc

Hồ Văn Thống

PHẦN II:

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

| Stt | Tài liệu | Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có) |
| --- | --- | --- |
| I | Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu |  |
|  | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định 2584/QĐ-UBND ngày 03/08/2022 |
|  | Quyết định phê duyệt E-HSMT | Quyết định168/QĐ-BQLngày 12/09/2022 |
|  | Văn bản thành lập tổ chuyên gia | Số 69/QĐ-CTY ngày 26/08/2022 |
|  | Quy chế làm việc của tổ chuyên gia (nếu có) | Không có |
|  | Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia | Đính kèm |
|  | Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp) | Đính kèm |
| II | Đánh giá E-HSDT |  |
|  | Biên bản mở thầu | Đính kèm |
|  | Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSMT (nếu có) | Không có |
|  | Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT (nếu có) | Đính kèm |
|  | Các tài liệu khác có liên quan | Đính kèm |